建设工程设计合同

工程名称：火炬园毛坯场地整装设计项目

工程地点：佛山市禅城区华宝南路13号

合同编号：佛新园工【202  】  号

设计证书等级：

甲方：佛山火炬创新创业园有限公司

乙方：

签订日期：         年       月        日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

甲方：佛山火炬创新创业园有限公司

乙方：

甲方委托乙方承担 火炬园毛坯场地整装设计项目 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

### 第一条  本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件。

### 第二条  设计依据

2.1甲方给乙方的委托书或设计响应文件
2.2甲方提交的原建筑物图纸资料、概念乙方案及文件

2.3乙方采用的主要技术标准是：现行有关工程设计的国家及地方规范与技术标准。

- 本合同项目内容

1、设计范围：火炬园C、D、座毛坯场地进行室内装修设计，设计面积约为面积为598.41㎡。

- 2、设计内容：场地用途为办公场地，设计风格按珠三角地区现行主流办公室风格进行设计，专业范围包括但不限于装饰装修、强弱电、消防、通风等。

- 3、成果文件包括但不限于概念图、效果图、施工图、主要材料品牌推荐清单等。

### 第四条  甲方应向乙提供的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设计合同书 | 1 |  |  |
| 2 | 建筑物建施图资料电子版 | 1 | 合同签订后2个日历天 |  |

### 第五条  乙方应向甲方交付的设计资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图初稿文件：提供全套施工图电子版（含平立剖图纸、关键部位墙身节点、深化施工图电子模型） | 电子稿 | 合同签订后10个日历天提交 |  |
| 2 | 施工图终稿文件：提供全套施工图电子版（纸质版8份、电子稿1份：含CAD及甲方需求的电子资料） | 纸质版8份、电子稿1份 | 合同签订后20个日历天提交 |  |

- 费用

- 本项目设计费用按￥    元/㎡收取，根据乙方提交的设计图纸成果文件的平面图投影面积*单价计算设计费。

- 第七条  支付方式

- 7.1签订合同后，且设计进场调研后，十五个工作日内支付30%；

- 7.2完成全套施工图设计且经甲方出书面同意书确认后，十五个工作日内支付70%；

- 7.3配合施工完成完成竣工验收后，十五个工作日内支付100%。

- 第八条  双方权利与义务

8.1甲方权利与义务

8.1.1甲方应在协议签订后3日内向乙方提供本项目设计的所需资料，该等资料由乙方根据设计规范以表格或文件等书面方式向甲方收集，如遇资料缺失或甲方无法提供的，由双方恰谈解决方案。

8.1.2甲方有义务按本协议约定向乙方支付设计费用。

8.1.3甲方享有该设计的完整著作权，但不得随意复制或转让给第三方重复使用。

8.1.4在设计期间甲方有义务协助乙方完成协议约定的设计项目。

8.1.5甲方有权知悉乙方的制作进度及效果。

8.2乙方权利与义务

8.2.1乙方应组建富有经验的成员组建工作团队，并指派专门设计人员与甲方沟通及现场充分调研，理解甲方委托设计的目标(联系人:          联系电话:         ）。

- 乙方应主动推动工作进度，及时向甲方汇报工作情况且有义务按本协议约定的时间内及设计要求完成制作并交付甲方。

- 乙方应按国家现行建筑设计有关技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行工程设计并向甲方提交质量合格的设计资料。

- 乙方有义务通过网络、光盘(但不限于以上两种方式)向甲方提供制作完成协议约定项目的电子文件。

5、乙方有义务在本协议约定项目制作过程中对甲方所提供的设计资料进行保密且不得进行设计转包，未经甲方书面许可不得泄露给任何设计或潜在的施工单位。

6、乙方有义务向甲方解释本协议约定项目制作的进度及效果、讲解相关设计理念。

- 第九条双方责任

9.1甲方责任

9.1.1甲方按本合同第4条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，乙方按合同第5条规定将交付设计文件的时间顺延；超过规定期限5天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或将所提交资料做较大修改，以致乙方需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。

9.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，双方互不追究责任；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，支付全部的该阶段设计费。

9.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额万分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。付款前，设计人向甲方提供等额发票及相关进度凭证。

9.2乙方责任

9.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方就“园区运营规划升级项目”之第三条“设计范围与内容”要求，进行工程设计，并出具设计图纸及各类材料清单。按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。（出现8.1.1、8.1.2、8.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。

9.2.2设计合理使用年限为按国家标准。

9.2.3乙方按本合同第3条和第5条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

9.2.4乙方交付设计资料及文件后，要按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工的，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。一年内项目尚未开始施工的，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，具体金额由双方商定。

9.2.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定，最多不超过设计费全额。（减税金）

9.2.6由于乙方自身原因，延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间时，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.7合同生效后，乙方要求终止或解除合同时，乙方应双倍返还已收费用。

### 第十条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

### 第十一条  仲裁

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时双方同意由佛山市人民法院诉讼。

### 第十二条  合同生效及其他

12.1甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

12.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第4条规定乙方交付的设计资料及文件超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

12.3甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.5本合同经双方签字盖章即生效。本合同一式四份，双方各两份。

12.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电邮、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.7其他约定事项：  无  。

签署页

甲方：佛山火炬创新创业园有限公司                    乙方：

（盖  章）                                           （盖  章）

法定代表人：（签字）                                  法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                                  委托代理人：（签字）

电     话：                                           电     话：

签订日期：    年   月   日                             签订日期：    年   月   日